## Slide 1: Проект «Пятница»
Неделя 9
Команда 8
Цыганов Кирилл Андреевич
Солодкин Максим Дмитриевич
Валиев Артур Амирович
Лемешев Владислав Сергеевич
Пушкин Владимир Александрович

## Slide 2: Гипотезы MVP и критерии успеха
Сегмент: Power users и сисадмины, управляющие 2+ ПК.
Ценность: Выполнение рутинных команд на удаленном устройстве голосом без переключения контекста и настройки сетей.
Проверяемые гипотезы:
Ценность: Пользователям удобнее произнести команду, чем использовать RDP / AnyDesk для простых действий (открыть/закрыть приложение).
Сценарий: Пользователи смогут самостоятельно связать два ПК через систему комнат (WebSocket) без сложных инструкций.
Барьер: Задержка в 3-4 секунды (STT + Gemini LLM) является приемлемой для пользователя.
Критерий успеха: 4 из 5 респондентов успешно связывают устройства и выполняют минимум 3 кросс-девайсные команды.

## Slide 3: Бизнес-прототип и план тестирования
Формат прототипа: Рабочий MVP-клиент (C#) + запущенный Python-сервер для обработки команд.
Почему этот формат: Нам важно проверить не только UI, но и реальную отработку VOSK (STT) на машинах пользователей и работу WebSocket за NAT.
Что тестируем:
Понятность процесса регистрации устройства и подключения других устройств.
Точность распознавания имени бота русским голосом.
План теста: Модерируемое тестирование (созвон в Discord/Telegram). 5 респондентов.
Сценарий: 1. Установить на 2 ПК -> 2. Зарегистрировать оба устроства-> 3. Произнести: «Пятница, открой Яндекс на втором ПК» -> 4. Оценить результат.

## Slide 4: Результаты тестирования: выявленные паттерны
Проведено 5 тестов.
Успешно дошли до конца: 3/5.
Главные проблемы (Узкие места):
Паттерн «Трудности перевода»: VOSK STT иногда некорректно распознает сленг или английские названия с русским акцентом (вместо «Хром» слышит «гром»). LLM не всегда может это исправить.
Паттерн «Ожидание»: Задержка в 4 секунды для команды «закрыть браузер» кажется пользователям долгой. «Руками было бы быстрее».
Паттерн «Именование ПК»: Люди путаются, как обращаться к устройствам («Компьютер 1», «Ноутбук», «Рабочий»).

## Slide 5: Воронка MVP и North Star Metric
North Star Metric (NSM): Количество успешно выполненных кросс-девайсных команд в неделю на одного активного пользователя.
Воронка (User Flow) и конверсия:
Запуск приложения (Метрика: DAU)
Голосовой триггер STT (Метрика: количество распознанных фраз).
LLM Маршрутизация (Метрика: % успешно сгенерированных JSON без галлюцинаций). ← Точка потери: нераспознанный контекст.

## Slide 6: Backlog доработок
ID | Задача | Статус
1 | Вывод компьютера из спящего режима | 🟢 Выполнено
2 | Блокировка обработки команд во время ответа бота | 🟢 Выполнено
3 | Поиск и интеграция бесплатного TTS-движка для Windows | 🟢 Выполнено
4 | Добавление кастомных путей приложений | 🟢 Выполнено
5 | Добавление своей музыки (пользовательские пути) | 🟢 Выполнено
6 | Переключение и сворачивание вкладок (Win API) | 🟡 В работе
7 | Доработка управления громкостью (учет системных микшеров) | 🟢 Выполнено
8.1 | Удаление сообщений | 🟡 Частично выполнено
8.2 | Редактирование сообщений | 🟡 Частично выполнено
8.3 | Регенерация последнего сообщения | 🟡 Частично выполнено

## Slide 7: Итоги итерации и планы
Главный вывод: Базовая ценность подтверждена — концепция работает и вызывает вау-эффект. Однако текущий UX (непонимание процесса регистрации устройства) и задержки LLM мешают повседневному использованию.
Фокус на следующую неделю (Спринт):
Внедрение UI-индикаторов или экранов онбординга.
Реализация почанковой передачи сообщений с сервера Python
Доработка промпта Gemini для защиты от искажений STT-модуля.
Метрики контроля для следующей версии:
Увеличение % доведения команды до результата.
Снижение среднего времени Time-to-Valu.