## Slide 1: Проект «Пятница»
Неделя 6
Команда 8
Цыганов Кирилл Андреевич
Солодкин Максим Дмитриевич
Валиев Артур Амирович
Лемешев Владислав Сергеевич
Пушкин Владимир Александрович

## Slide 2: Целевой сегмент: Продвинутые пользователи Windows (power users, разработчики, системные администраторы).
Операционализированное ценностное предложение:
«Для продвинутых пользователей Windows в ситуации рутинной работы за ПК решение обеспечивает быстрое локальное голосовое управление системой и автоматизацию, улучшая скорость выполнения задач и уровень приватности по сравнению с облачными ассистентами (Cortana, Alexa), при условиях установки на локальный компьютер и наличия микрофона.»
Почему пользователь поверит (основания):
Вся обработка голоса (STT) происходит локально (например, на базе Whisper/Vosk), данные не уходят в сеть.
Прямая интеграция с Windows API гарантирует глубокое управление ОС на уровне процессов.

## Slide 3: Основной сценарий (User flow)
Сценарий: Подготовка рабочего окружения для разработки.
Триггер: Пользователь произносит стартовую команду.
Вход: Пользователь произносит: «Пятница, подготовь рабочее место».
Микрофон захватывает аудио и передает в систему.
Локальный модуль распознавания речи (STT) переводит голос в текст.
AI-модуль анализирует текст и идентифицирует привязанный макрос.
Система формирует запросы к Windows API.
Ключевое действие: Запускаются IDE, локальный сервер, нужные вкладки в браузере и таймер фокуса.
Результат: Рабочее место готово без ручного запуска десятка программ.
Фиксация результата: Ассистент озвучивает статус (TTS): «Рабочее окружение запущено».

## Slide 4: Альтернативный сценарий
Сценарий: Ошибка распознавания нетипичной команды и обучение системы.
Триггер: Пользователь дает команду, которой нет в явном виде в скриптах.
Пользователь произносит: «Пятница, очисти кэш везде».
Система STT переводит голос в текст.
AI-модуль понимает намерение в целом, но не находит точного макроса для действия "везде".
Ассистент переспрашивает (всплывающее окно + голос): «Уточните, очистить кэш браузера или временные файлы Windows?»
Пользователь уточняет: «Только временные файлы».
Система выполняет очистку папки Temp.
Ассистент предлагает: «Сохранить команду "очисти кэш везде" для этого действия на будущее?» (Обучение/кастомизация).

## Slide 5: Карта функций (Функциональная структура)
1. Core (Ядро MVP - без чего ценность не достигается):
Локальный модуль Speech-to-Text (STT).
Модуль парсинга команд (NLP для сопоставления текста и намерения).
Интеграция с Windows API (базовое управление: запуск/закрытие программ, настройки звука).
Базовый интерфейс создания голосовых макросов.
2. Support (Поддерживающие возможности):
Модуль синтеза речи (TTS) для голосовой обратной связи.
Интеграция со сторонними скриптами (AutoHotkey, PowerShell, Power Automate).
Фоновый режим работы (активация по wake-word «Пятница»).
3. Later (Отложенная реализация):
Удаленное управление другими ПК Windows по локальной сети.
Сложный диалоговый ИИ с использованием локальных LLM (генерация текстов/кода).

## Slide 6: Backlog ядра MVP (User Stories)
ID | User Story (Как [роль] я хочу [действие], чтобы [результат]) | Acceptance Criteria (Критерии приемки) | Priority
1 | Как power user, я хочу переводить голос в текстлокально, чтобы мои данные оставались приватными. | 1. Распознавание работает при отключенном интернете. 2. Точность не ниже 90% для команд. | Must
2 | Как разработчик, я хочу активировать системукодовым словом, чтобы управлять ею hands-free. | 1. Приложение слушает в фоне. 2. Реагирует на слово «Пятница». 3. Ложные срабатывания <5%. | Must
3 | Как сисадмин, я хочуназначать запуск скрипта (PowerShell)на голосовую фразу, чтобы автоматизировать рутину. | 1. Есть UI для привязки пути к скрипту к фразе. 2. Скрипт выполняется при произнесении фразы. | Must
4 | Как пользователь, я хочузакрывать группы процессоводной командой, чтобы быстро освобождать ресурсы. | 1. Команда корректно завершает 3+ выбранных процесса через Windows API. | Must
5 | Как пользователь, я хочу получатьвизуальное уведомление, чтобы понимать, что команда принята. | 1. При распознавании команды появляется всплывающее окно в системном трее Windows. | Should
6 | Как сисадмин, я хочу задавать цепочку из2-3 простых действийподряд, чтобы экономить время. | 1. Команды из цепочки выполняются последовательно. 2. Есть обработка ошибок на каждом шаге. | Should

## Slide 7: Нефункциональные требования и ограничения
Безопасность: Полное отсутствие отправки пользовательских голосовых данных на внешние серверы.
Производительность: Задержка (latency) от произнесения команды до начала ее исполнения не должна превышать 1.5–2 секунды.
Ресурсоемкость: Потребление оперативной памяти (RAM) в фоновом режиме ожидания не должно превышать 500 МБ.
Совместимость: Решение должно корректно работать на ОС Windows 10 и 11 (64-bit).
Надежность: Автоматический перезапуск системной службы ассистента в случае критической ошибки.
Доступность: Система должна уверенно распознавать речь в условиях умеренного бытового шума (шум кулеров ПК, кондиционера).

## Slide 8: Риски и приоритеты
Риск 1: Высокие требования к "железу" при локальной обработке аудио и использовании LLM.
Снижение риска: В MVP использовать легкие квантованные модели (например, Whisper tiny/base) и отказаться от тяжелых диалоговых LLM на старте, сосредоточившись на точном исполнении паттернов команд.
Риск 2: Конкуренция с встроенными инструментами Microsoft (Windows Copilot).
Снижение риска: Жесткое позиционирование как «инструмент без цензуры, телеметрии и с абсолютной приватностью» для технически подкованной аудитории, которая не доверяет корпоративным облачным решениям.